附件

__________乡（镇）“四好农村路”考核评分表

| 序号 | 考核项目 |  |  | 考核内容及扣分标准 | 扣分 内容 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农 村 公 路 管 理 （15） | 1.机构设置（2分） |  | 建立乡镇农村公路管理站，并有固定办公场所；明确乡镇分管领导；配备专业技术人员；根据乡镇养护里程实际建立养路护路队伍，人员相对固定；明确划分养护责任区；每缺一项扣0.5分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 2.管理制度（3分） |  | 各岗位职责建立健全，明确建、管、养岗位人员职责；各项职责、管理网络上墙；建立建制村村道议事机制；制定村民护路公约；制定本辖区农村公路管养办法；建立完善的巡查制度；建立安全隐患排查制度及报告机制；设立农民工工资保障制度及措施。每缺一项扣0.5分，满分3分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 3.内部考核（4分） |  | 乡镇政府建立考核机制，将农村公路建设、管理、养护及建制村村屯道路档案建立工作纳入考核范围，强化任务落实，定期对辖区内农村公路建设、管理、养护工作情况进行督查及评价。缺少考核方案扣1分，缺少考核记录扣1分，缺乏奖惩措施的扣1分，缺少村屯道路档案的每条扣0.2分。满分4分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 4.经费保障（6分） |  | 建立农村公路建设养护资金专用台账；按合同约定及时拨付工程款;足额发放员工工资。每缺一项扣2分，满分6分，扣完为止。 |  |  |  |
| 二 二 二 | 农 村 公 路 建 设 （30） 农 村 公 路 建 设 （30） 农 村 公 路 建 设 （30） | 1.组织管理（3分） | 1.1新改建农村公路 | 完成新改建农村公路，特别是脱贫攻坚任务，自然屯通硬化路率达到85%得1分。规划、计划合理，能保证2020年达到85%的，得0.5分；不能保证2020年达到80%的，得0分。满分1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2“三同时”制度 | 新改建农村公路同步建设交通安全、排水、生命安全防护设施、客运班车候车厅和“港湾式”停靠站。未同步设计扣0.5分；未同步实施的，扣0.5分；交通安全、排水和生命安全防护设施不完善的，扣0.5分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.3工程验收合格率 | 以受检乡镇新改建农村公路项目年度计划、质量鉴定报告、交工验收报告为依据。年度计划项目一次交工验收合格率为100%的，得1分。满分1分。 |  |  |  |
|  |  | 2.基本建设程序（3分） | 2.1招投标 | 未严格按照核准的招标范围、招标组织形式和招标方式执行的，每项扣0.5分；存在规避招标或未经审批进行邀请招标的扣1分；尚未具备条件即进行招标的扣1分；未在媒体发布招标公告的扣1分；其他违反招标法规有关规定的扣0.5-1分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.基本条件 | 未严格执行可行性研究、项目法人备案、施工图批复、质量监督申请、施工许可等报批程序，每缺一项扣0.5分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.资料归档 | 各项资料齐全、准确、真实，上报及时；档案管理规范；交竣工验收资料满足档案专项验收要求，每缺一项扣0.5分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 3.合同管理（4分） | 3.1合同签订 | 未按照相关规定及时签订设计、中介咨询、施工、监理等合同，安全生产、廉政建设三方协议。每缺一项扣1分，满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2设计变更 | 设计变更方案不合理，每项扣0.5分；存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款问题，每项扣1分；存在重大和较大变更工程未批先建的，每起扣1分；未建立变更管理台账的扣1分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3从业单位管理 | 未按要求对从业单位进行履约考核扣1分。满分1分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.4七公开 | 利用乡镇村公示栏、施工现场公示板对建设项目进行“七公开”，每缺一项扣0.5分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 4.计划进度（3分） | 4.1计划完成情况 | 未制定总体计划和年度计划，每项扣1分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2进度完成情况 | 由于自身原因未按合同约定期限开工、无形象进度，扣1分；未完批复计划，每少10%扣0.5分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.3计划更改 | 未经过批准私自串动已批复计划扣1分。满分1分。 |  |  |  |
|  |  | 5.质量管理（9分） | 5.1质量管理体系 | 质量管理体系不健全的，扣1分；质量保证体系资料不规范，不及时归档的扣1分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2制度建立落实 | 未建立质量管理制度，每项扣1分；质量责任制度落实不到位，每项扣1分；未及时督促相关单位处理质量缺陷，每项扣1分；未执行建设强制性标准，每项扣1分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3质量问题整改 | 对交通运输主管部门、质量监管机构，监理单位查出的质量问题、整改要求未及时组织整改落实，每项扣1分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.4隐患与事故处理 | 未按照职责权限和有关制度，对重大质量隐患和事故及时报告扣2分；未组织处理及督促整改扣2分；责任未落实到位扣2分。满2分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.5专项治理 | 上级交通主管部门有关工程方面专项治理开展不到位扣1分。满分1分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 6.安全管理（8分） | 6.1安全管理体系 | 安全体系不健全，扣1-2分；未落实或未按要求落实安全生产费用，扣2分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2制度建立落实 | 未建立安全生产管理制度和安全应急预案并定期演练，每项扣1分；安全生产制度和责任落实不到位的，扣1-2分；未定期进行安全检查、隐患排查，或记录缺失，一次扣1分；未按规定支付安全生产专项经费，扣2分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.3安全问题整改 | 未对交通运输主管部门、安全监管机构等检查出安全问题、整改要求及时组织整改落实，每项扣1分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.4隐患与事故处理 | 未按照职责权限和有关制度，对重大安全隐患进行挂牌督办扣2分、未及时报告重（特）大事故扣2分；未组织处理并督促整改扣1分；责任未落实到位扣1分。满分2分。 |  |  |  |
| 三 三 | 农 村 公 路 养 护 （55） 农 村 公 路 养 护 （55） | 1.养护资金（25分） | 1.1养护资金投入 | 以受检乡镇日常养护资金预算文件、收、支财务凭证，小修、保养合同、验收、决算等资料为依据，按照辖区内农村公路里程，每公里每年养护资金投入超过8000元得20分，超过5000元得15分，超过2000元得10分。满分20分。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2资金稳定性 | 养护资金投入连续两年额度≥0.7万元每公里的，得5分，额度在0.3—0.7万元之间，但每年增长比例≥30%的，得5分。满分5分。 |  |  |  |
|  |  | 2.日常养护（10分） | 2.1路面养护 | 未及时清除路面淤泥、积水、垃圾、堆积物阻碍车辆通行每处扣0.5分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2路基养护 | 路基范围内堆放垃圾、杂物每处扣0.5分；路肩不平整、缺土每处扣0.5分；边坡坡度过大，不平顺冲沟较多每处扣0.5分；边沟内杂物较多，水流不通畅每处扣0.5分；小修范围内缺口，零星塌方未及时处理每处扣0.5分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3桥涵养护 | 桥涵排水不通畅、有淤塞、杂物每处扣0.5分；桥涵附属设施丢失、损毁未及时上报扣1分。满分2分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  | 2.4冬季清雪防滑 | 辖区内农村公路急弯、陡坡、临水临崖等事故多发段未及时清雪和防滑处理的，每发现一处扣0.5分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5日常巡查 | 未对日常巡查所发现的安全隐患、破坏路产路权行为及超限超载车辆及时上报并形成记录，进行整改，每次扣1分。满分2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 3.公路整修（15分） | 3.1春季公路环境整治 | 对春融期农村公路路面积水、路肩积雪、公路控制区内垃圾堆积物未进行及时处理，每处扣0.5分。满分5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2秋季公路整修 | 按照交通主管部门要求，对路面病害处理、路肩培土、路树刷白等工作未进行处理的，每处扣0.5分。满分10分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 4.农村公路用地确权（2分） |  | 对已建成农村公路有序开展用地确权工作得2分，对新建农村公路同步完成确权工作得2分。满分2分。 |  |  |  |
|  |  | 5.路域环境（3分） |  | 乡、村公路路宅分离。乡道未实现路田分离、路宅分离的，每条路线扣1分，村道未实现路田分离、路宅分离的，每条路线扣0.5分。满分3分，扣完为止。 |  |  |  |

注：80分以上评为一类，80分—60分评为二类，60分以下评为三类，最终得分作为市委、市政府年终考核依据。