2024年度度假区关于自然资源领域卫星

遥感监督检查图斑整改工作方案

为深入贯彻落实贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要论述精神，牢牢守住耕地红线，强化属地耕地保护的主体监管责任，加强日常执法监管，结合我区实际，制定自然资源卫星遥感监督检查图斑整改工作方案如下。

一、工作目标

按照《自然资源部办公厅关于开展2024年度土地卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2024〕49号）要求，牢牢守住耕地红线，巩固永久基本农田划定成果，确保耕地数量稳定，结合自然资源卫星遥感监督检查图斑开展执法工作，对我区涉及2024年度卫片执法工作（60个图斑）和2018年至2023年存量违法违规占用耕地的图斑（20个图斑）及时整改，力争在2025年3月31日前整改到位。

二、任务分工

规自分局、城管局、住建局、农业农村局、各乡镇密切配合，通力协作，共同研究，推进解决。

（一）规自分局对图斑进行实地核查，判定分类，明确整改主体，相关执法主体对违法当事人下达相关法律文书。涉及建设项目类违法占地行为的图斑，规自分局牵头进行整改。

（二）涉及村、屯个人违法占地行为的图斑，各乡镇牵头进行整改。

（三）住建局配合规自分局对违法占用林地的图斑进行判定，对违法使用林地的行为进行整改。

（四）农业农村局配合属地政府对违法占用宅基地的图斑进行判定和整改。

（五）城管局配合属地、各相关部门图斑整改工作。

- （六）纪工委对违法占用耕地的公职人员依规处理。

- （七）督查室督查各部门、各乡镇整改工作。

- 三、实施步骤

- （一）1月31日前，完成违法图斑实地核查，判定分类，下达相关法律文书工作。

- （二）2月28日前，违法图斑整改率达到70％，2025年3月31日前，力争整改到位。

- 四、工作要求

- （一）高度重视整改。各部门、属地切实负起责任，履职尽责到位，按职责要求全力进行整改。对整改难度较大的，采取联合执法等方式，推动问题整改到位。

- （二）合理有序整改。按照上级要求，结合相关法律政策，合理、合规、合法完成整改。整改工作要达到场清地平，涉及占用耕地的要达到复耕标准。违法图斑整改工作采取周报制，每周五把整改进度、整改情况交由规自分局进行汇总报管委会。

- （三）形成长效机制。各乡镇要全面建立长效管理责任体系，对违法用地行为控制增量、消灭存量。加强对相关法律法规和整治工作的宣传，提高群众的守法意识。

- 附件：2024年度卫片执法工作和2018年至2023年存量违

- 法占用耕地整改工作专班成员名单

附件

2024年度卫片执法工作和2018年至2023年

存量违法占用耕地整改工作专班成员名单

组      长：杨光玲  莲花山区管委会副主任

副  组  长：张凤威  规自分局局长

办公室主任：朱  亮  规自分局副局长

组      员：王  利  纪工委办公室主任

于晓东  督查室督查科科长

杨丽娟  住建局副局长

肖  龙  农业农村局局长

王寸石  城管局副局长

郭俊贤  泉眼镇执法保障科科长

张立明  劝农山镇镇长

栾业伟  四家乡副乡长

设立整改工作专班办公室，规自分局负责办公室日常工作，整改工作完成后，专班自行解除。