**[绿园区2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表](http://zwgk.changchun.gov.cn/ly/szfzcbm/lyqnyncj/zdlyjczwgk/202410/W020241015565291402647.xlsx)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类型 | 项目  名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | | 责任  单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 | | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
| 计划开工时间 | 计划完工时间 | 财政衔接  资金  （万元） | 其他资金（万元） |
| 1 | 产业发展 | 蔬菜分拣冷链物流项目 | 新建 | 绿园区合心镇东安村 | 2025年7月 | 2025年11月 | 合心镇 | 建设1200平方米的分拣包装车间，预算180万元；1800平方米的保鲜库房，预算396万元；购置10台制冷设备，预算74万元；以及4台运输车辆，预算50万元，总计700万元。 | 700万 | 500万 | 200万 | 周边村民1000余人增收 | 村年集体经济增收100万元 | 是 |  |