肉牛产业集群重点项目情况调度表

填报单位盖章：                                                                                                    单位：万元

| 序 号 | 项目 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 性质 (新建 、 续 建 、 筹划) | 项目 所在 地 | 建设 内容 | 项目建 设起止 年限 | 项目前期工作情况 |  |  |  |  | 项目投资情况 |  |  |  |  |  | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 可研(申 请报告) 批复(核 准)文号 | 规划选 址文号 | 土地批 复文号 | 环评批 复文号 | 节能 审查 意见 | 计划总 投资 | 其中： 自筹资 金 | 目前已 完成投 资 | 2024 年计 划投 资 | 2025年 计划投 资 | 2026 年计 划投 资 |  |
| 1 | 吉林省安牛牧业 | 吉林省安牛牧业优质肉牛繁育基础设施建设项目 | 新建 | 巴吉垒 | 牛舍，饲料厂 | 2024-2026 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2023-97 |  | 18000 | 18000 | 1260 | 7000 | 7000 | 4000 | 范玉广18088671586 |
| 2 | 吉林省慧鹏农牧科技有限公司 | 吉林省慧鹏农牧科技有限公司肉牛养殖基础设施建设项目 | 续建 | 杨树林乡杨家洼子村 | 肉牛养殖基础设施及配套设备设施 | 2022--2025 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 8300 | 8300 | 900 | 7000 | 400 | 0 | 于万荣13756343851 |
| 3 | 吉林省中耕农牧发展有限公司 | 吉林省中耕农牧产业园区基础设施项目 | 续建 | 华家镇松柏村 | 牛舍及配套设备设施 | 2023年3月-2024年12月 | 2023032322012203101105 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 |  |  | 陆阳 19804566611 刘宝 13364606022 |
| 4 | 长春城开农投畜牧发展有限公司 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目 | 续建 | 农安县 | - 数字化肉牛产业信息平台建设 - 饲料加工厂建设 | 2021-2024 | 长发改审批字[2021]45号 | 用字第220122202100029号 | 巴吉垒镇[2021]年农备第001号 | 农环审[2021]62号 |  | 359598.26 | 89598.26 | 261218 | 3000 | - | - | 贺晓越18100481806 |