一、政府投资项目

## 1.以单独选址形式新征土地的项目

发展改革部门审批可研报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理国有土地划拨决定书、建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门办理用地预审文件

国土部门办理征地手续

发展改革部门审批项目建议书

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 2.以批次形式新征土地或在存量国有用地上建设，以划拨方式供地的项目

发展改革部门审批可研报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

发展改革部门审批项目建议书

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

国土部门批复用地申请，

办理国有土地划拨决定书

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 3. 以批次形式新征土地或在存量国有用地上建设，以招拍挂方式供地的项目

发展改革部门审批可研报告

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

发展改革部门审批项目建议书

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

通过招拍挂取得土地使用权，与国土部门签订国有土地出让合同

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 4.已经以划拨方式取得国有土地使用权，新建项目仍属于划拨用地范围的项目

发展改革部门审批可研报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

国有土地使用证

发展改革部门审批项目建议书

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 5.已经以划拨方式取得国有土地使用权，新建项目应进行招拍挂程序出让土地的项目

发展改革部门审批可研报告

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

发展改革部门审批项目建议书

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

国土部门将原土地收回，新建项目通过招拍挂取得土地使用权，与国土部门签订国有土地出让合同

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 6.已经以招拍挂方式取得国有土地使用权的项目

发展改革部门审批可研报告

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

国有土地使用证

发展改革部门审批项目建议书

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

## 7.利用集体建设用地或未利用土地建设的的项目

发展改革部门审批可研报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门办理用地预审文件

国土部门批复用地申请，

办理集体建设用地划拨决定书，发放建设用地批准书

发展改革部门审批项目建议书

发展改革部门审批初步设计

发展改革部门下达年度投资计划

注：不需审批初步设计的项目，按	所指程序履行手续。

# 二、实行核准制的企业投资项目

## 1.以单独选址形式新征土地的项目

发展改革部门核准项目申请报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门

办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门办理用地预审文件

国土部门办理征地手续

## 2.以批次形式新征土地或在存量国有用地上建设，以划拨方式供地的项目

发展改革部门核准项目申请报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门批复用地申请，

办理国有土地划拨决定书

## 3.以批次形式新征土地或在存量国有用地上建设，以招拍挂方式供地的项目

发展改革部门核准项目申请报告

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

通过招拍挂取得土地使用权，与国土部门签订国有土地出让合同

## 4.已经以划拨方式取得国有土地使用权，新建项目仍属于划拨用地范围的项目

发展改革部门核准项目申请报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国有土地使用证

## 5.已经以划拨方式取得国有土地使用权，新建项目应进行招拍挂程序出让土地的项目

发展改革部门核准项目申请报告

环保部门

办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门将原土地收回，新建项目通过招拍挂取得土地使用权，与国土部门签订国有土地出让合同

## 6.已经以招拍挂方式取得国有土地使用权的项目

发展改革部门核准项目申请报告

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国有土地使用证

## 7.利用集体建设用地或未利用土地建设的的项目

发展改革部门核准项目申请报告

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门办理用地预审文件

国土部门批复用地申请，

办理集体建设用地划拨决定书，发放建设用地批准书

- 三、实行备案制的项目

## 1.尚未取得国有土地使用权的项目

发展改革部门对项目进行备案

规划部门办理建设用地规划许可

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理建设工程规划许可

建设主管部门办理施工许可证

国土部门以招拍挂形式出让国有土地使用权。与国土部门签订国有土地出让合同，取得土地使用权。

## 2.已经取得国有土地使用权的项目

发展改革部门对项目进行备案

规划部门办理建设用地规划许可

环保部门办理环境影响评价审批

国土部门办理建设用地批准书

规划部门办理建设工程规划许可

建设主管部门办理施工许可证

国有土地使用证

## 3.利用集体建设用地或未利用土地建设的项目

规划部门办理规划选址意见

环保部门办理环境影响评价审批

规划部门办理

建设工程规划许可证

建设主管部门办理施工许可证

规划部门办理

建设用地规划许可证

国土部门

办理用地预审文件

国土部门批复用地申请，

办理集体建设用地划拨决定书，发放建设用地批准书

发展改革部门对项目进行备案